Protokół nr 174/2023

z posiedzenia Zarządu Powiatu

w Środzie Śląskiej

odbytego w Starostwie Powiatowym

w Środzie Śląskiej

w dniu 12 stycznia 2023 roku

o godz. 9.00

Obecni:

Krzysztof Szałankiewicz– Starosta Powiatu Średzkiego

Sebastian Burdzy- Wicestarosta Powiatu Średzkiego

Józef Chabraszewski – członek Zarządu - w związku z wnioskiem z dnia 12.01.2023 r. na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095), Starosta Powiatu Średzkiego w Środzie Śląskiej wyraził zgodę na uczestnictwo Członka Zarządu w posiedzeniu Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej zaplanowanym na dzień 12.01.2023 r. w formie zdalnego trybu obradowania

Czesław Kaczmarek - członek Zarządu -  w związku z wnioskiem z dnia 09.01.2023 r. na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095), Starosta Powiatu Średzkiego w Środzie Śląskiej wyraził zgodę na uczestnictwo Członka Zarządu w posiedzeniu Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej zaplanowanym na dzień 12.01.2023 r. w formie zdalnego trybu obradowania

oraz

Elżbieta Czarnota – Skarbnik Powiatu Średzkiego

Mariusz Żałobniak – Sekretarz Powiatu Średzkiego

Edyta Ziemichód – Kierownik Wydziału IZPO

Bogusław Nowak – Zastępca kierownika Wydziału IZPO

Marcin Brzeziński – Kierownik Wydziału RFP

Starosta

Przywitał wszystkich przybyłych i przedstawił porządek posiedzenia:

- Otwarcie posiedzenia.

- Przyjęcie porządku posiedzenia.

- Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

- przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym,

- ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej,

- rozpatrzenia skargi Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Środzie Śląskiej na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej.

- Zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu w sprawie:

- podniesienia wysokości wynagradzania dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.

- Zatwierdzenie:

- sprawozdania rzeczowo - finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w okresie 2022 roku,

- porozumienia nr 2/2022 zawartego pomiędzy Powiatem Kępińskim a Powiatem Średzkim w sprawie ponoszenia wydatków na wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej,

- analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w 2022 roku w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym.

- Przyjęcie stanowiska w sprawie:

- wyrażenia zgody na wykorzystanie środków zaliczkowo otrzymanych z PFRON przed otrzymaniem limitu środków Funduszu na 2023 rok,

- informacji wydziału Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu w sprawie oferty redakcji gazety Roland dotyczącej objęcia patronatem programu sportowego „Football po Średzku” emitowanego na platformie YouTube oraz portalu społecznościowym Facebook,

- akceptacji zaproponowanych przez Wójta Gminy Udanin i Wójta Gminy Malczyce zmian zakresu zadań w ramach otrzymanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz akceptacji zmian terminu realizacji zadań,

- uzgodnień projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli ze związkami zrzeszającymi nauczycieli szkół i palcówek oświatowych dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym.

- Sprawy różne.

Następnie w związku z obecnością Edyty Ziemichód – Kierownika Wydziału IZPO, Bogusława Nowaka – Zastępcy kierownika Wydziału IZPO, Marcina Brzezińskiego – Kierownika Wydziału RFP Sekretarz zaproponował, aby zamienić pkt 6 na pkt 3, a pkt 3 na pkt 6. Zaproponował również wprowadzić do pkt 6 trzy uchwały zarządu w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia działek w obrębie geodezyjnym Mieczków, gmina Kostomłoty do kategorii dróg gminnych, zaopiniowania propozycji zaliczenia działek w obrębie geodezyjnym Brzezina, gmina Miękinia do kategorii publicznej drogi gminnej oraz zaopiniowania propozycji zaliczenia działki w obrębie geodezyjnym Wróblowice, gmina Miękinia do kategorii publicznej drogi gminnej.

Ad.2/ Przyjęcie porządku posiedzenia.

Za przyjęciem porządku posiedzenia wraz ze zmianami zaproponowanymi przez Sekretarza  członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

Za-4         P-0         W-0

Ad.3/ Przyjęcie stanowiska w sprawie:

- akceptacji zaproponowanych przez Wójta Gminy Udanin i Wójta Gminy Malczyce zmian zakresu zadań w ramach otrzymanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz akceptacji zmian terminu realizacji zadań,

Sekretarz: Panie Starosto, tytułem wstępu, ja przeczytam pismo ważne, które skierował kierownik wydziału RFP, ale też wydział Inwestycji, który początkowo da obraz a później myślę, że do dyskusji przyjdziemy. Więc tak, pismo kierowane do Zarządu Powiatu „W 2022 roku Powiat Średzki otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na wniosek obejmujący  przebudowę dróg powiatowych nr 2085D i 2942D Pichorowice-Pielaszkowice, nr 2052D Brzezinka-Brzezina oraz nr 2191D Malczyce, ul. Sienkiewicza.

Wniosek o dofinansowanie swoim zakresem obejmował przebudowę trzech odcinków dróg Powiatu Średzkiego na terenie trzech gmin (Udanin, Malczyce i Miękinia) o łącznej długości 4,97 km:

- Droga powiatowe nr 2085D i 2942D, odcinek Pielaszkowice - Pichorowice w gminie Udanin - przebudowana jezdnia na długości 1810 m, przebudowane chodniki na długości 800 m;

- Droga powiatowa nr 2052D, odcinek Brzezinka - Brzezina w gminie Miękinia - przebudowana jezdnia na długości 1415 m, budowa ścieżki rowerowej z nawierzchnią bitumiczną o długości 627 m, przebudowane chodniki na długości 493 m;

- Droga powiatowa nr 2191D, Malczyce, ul. Sienkiewicza w gminie Malczyce - przebudowana jezdnia na długości 1750 m, przebudowane chodniki na długości 1200 m.

Po uzyskaniu dofinansowania na przebudowę trzech odcinków dróg Powiat Średzki zlecił aktualizację posiadanej dokumentacji technicznej z 2020 i 2021 roku. W toku prac projektowych ustalono, iż w zadaniu inwestycyjnym na terenie gminy Udanin pn. „Drogi powiatowe nr 2085D i 2942D, odcinek Pielaszkowice - Pichorowice w gminie Udanin” istnieje konieczność  rozszerzenia zakresu o drogę 2076D na odcinku 378 mb wraz z chodnikiem o długości 177 mb. Również w zadaniu „Droga powiatowa nr 2191D Malczyce, ul. Sienkiewicza w gminie Malczyce” w wyniku aktualizacji dokumentacji nastąpiła konieczność uwzględnienia w zakresie inwestycji budowy ścieżki rowerowej z nawierzchnią bitumiczną o długości 1340 m, ze względu na fakt, że droga 2191D w Malczycach jest na szlaku Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej (DAR). Ponieważ taka zmiana zakresu generuje bardzo duży koszt, zdecydowano o skróceniu pierwotnie założonego do przebudowy odcinka nawierzchni jezdni o 525 mb - z 1750 mb na 1225 mb. Odcinek jezdni, z którego zrezygnowano, występuje poza obszarem zamieszkania i nie jest tak często użytkowany. W związku z wprowadzonymi zmianami nastąpiła zmiana całkowitej długości planowanych do przebudowy dróg na z 4,97 km na około 4,82 km.

Realizacja w/w inwestycji zaplanowana jest na 2023 rok, co w istoty sposób koliduje z planowanymi do realizacji przez Gminę Malczyce oraz Gminę Udanin inwestycjami, polegającymi na budowie kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej.

Gmina Udanin w miejscowości Pielaszkowice ma zaplanowaną realizację kanalizacji sanitarnej, na którą pod koniec stycznia zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe z terminem realizacji do końca 2023 roku.

Również Gmina Malczyce w pasie drogi ul. Sienkiewicza planuje wykonać 300 metrów kanalizacji sanitarnej. Ponadto przymierza się do wymiany sieci wodociągowej na całej długości ul. Sienkiewicza.

Powyższe roboty w istotny sposób kolidują z planowaną do realizacji przebudową dróg dofinansowanych z programu Polski Ład. W związku z powyższym proszę Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej o akceptację zaproponowanych przez Włodarzy zmian zakresu poszczególnych zadań, a także proszę o akceptację zmiany terminu realizacji, tj. z inwestycji jednorocznej na inwestycję powyżej 12 miesięcy z terminem wykonania do sierpnia 2024 roku ze względu na kolizję z planowanymi do wykonania inwestycjami związanymi z kanalizacją”. Podpisane kierownik wydziału RFP. To jest Panie Starosto tytułem wstępu, bo myślę, żeby teraz nasi kierowcy się wypowiedzieli w szczegółach co do sytuacji panujących na tych inwestycjach, momentu, w którym jesteśmy i zagrożeń, które występują.

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: tutaj Pan Sekretarz odczytał pismo, które tak w skrócie wyjaśnia, a ja przedstawię jak to wygląda w praktyce. Muszę zgłosić do Banku Gospodarstwa Krajowego korektę zakresu projektu i zgłoszenie tej korekty będzie się wiązało z ostatecznym zakresem projektu, czyli uwzględnimy te rozszerzenia, które planowaliśmy w Udaninie, one nie podlegają jakimś wątpliwościom, ale przede wszystkim w Malczycach na ulicy Sienkiewicza skrócimy 500 m jezdni i wiem, że tutaj były takie wątpliwości, wynika to z tego, że w toku rozmów z Panem Wójtem Gminy Malczyce ustaliliśmy, iż konieczność jest zrobienia ścieżki rowerowej, ale żeby starczyło pieniędzy musimy skrócić tą jezdnię i to chyba taki najważniejszy powód zmiany zakresu projektów, o którego proszę o akceptację. Natomiast w toku prac projektowych wyszły te kolizje związane z kanalizacją sanitarną i wodociągami na dwóch inwestycjach, czyli na ulicy Sienkiewicza w Malczycach i w Pielaszkowicach w Gminie Udanin. Czym się charakteryzuje ten projekt, Polski Ład? My musimy do 15 marca ogłosić przetarg, bo tak mamy w promesie.

Sekretarz: ogłosić przetarg?

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP:  ogłosić. Mieliśmy nadzieję, że zrobimy to na początku stycznia, ale zważając na to, że kanalizacja jeszcze się nie rozpoczęła, jeszcze przetargi. Gmina Udanin ma formułę „zaprojektuj – wybuduj” i ma ogłosić dopiero na koniec stycznia przetarg, gdzie wyłoni wykonawcę, który będzie robił dokumentację dopiero, a wejdzie na drogę we wrześniu? Tak myślimy. Gmina Malczyce również dopiero projektuje tą kanalizację, którą chcę zrobić jeszcze przed naszymi drogami.

Wicestarosta: przerwę Ci, Udanin ma pozwolenie na budowę?

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: nie, PFU, „zaprojektuj-wybuduj”. Dopiero na podstawie …

Wicestarosta: …ale była mowa, że mają pozwolenie, czy mają wystąpić już o pozwolenie…

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: uzgodnienia dopiero robią…

Wicestarosta: … czyli tu i tu nie ma jeszcze w ogóle pozwoleń na budowę?

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: nie ma. Dlatego, gdy pisałem wniosek na dofinansowanie, określiłem inwestycję jako jednoroczną, a w momencie korekty zakresu mam możliwość zmiany inwestycji na wieloletnią, żebyśmy dali czas gminom na zrobienie kanalizacji, bo jest ryzyko, że jeżeli my nie damy tego czasu i damy inwestycję jednoroczną, czyli ogłosimy w lutym przetarg i damy do marca przyszłego roku, to to wszystko się nie zapnie nam. Będzie to niemożliwe do realizacji, no i może ja dam głos już kierownikowi, żeby technicznie powiedział jak …

Wicestarosta: … Marcin, ale to też wiąże się z tym,  że wtedy inwestycja w Miękini nam się też przesunie…

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: no właśnie, Polski Ład daje nam możliwość i  przetarg, daje nam możliwość podziału inwestycji na trzy części…

Wicestarosta: …czyli moglibyśmy…

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: Miękinia nie jest kolizyjna i tą część moglibyśmy określić, datę realizacji szybszą …

Wicestarosta: …jako jednoroczną …rozumiem. Czyli jest taka możliwość?

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: Polski Ład mówi tak, oni nie patrzą po kolei na części, każdą po kolei czy ta inwestycja jest wieloletnia, gdy chociaż jeden odcinek jest wieloletni, ale to będzie wymagało elastyczności z rozliczeniem…

Wicestarosta: …właśnie co z rozliczeniem? Jeżeli skończylibyśmy Miękinię jako jeden z trzech odcinków, to co wtedy?

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP:  jeżeli inwestycja będzie wieloletnia mamy trzy płatności w BGK, 20% dofinansowania, 30% i 50 na koniec. Jeżeli to mądrze rozpiszemy i zrobimy do 50% w tym roku, a Miękinia jest jednym z najmniejszych projektów, tutaj akurat 3 mln 600, to byśmy rozliczyli na przykład w tej pierwszej transzy Miękinię, a dopiero w drugiej i w trzeciej pozostałe inwestycje. Jest to możliwe, a też Polski Ład mówi, że możemy refundować teraz. Czyli jak założymy swoje to oni nam oddadzą później, w kolejnej transzy.

Wicestarosta: tylko pamiętajmy, że idea była taka, że my w tym programie drugim nie dokładamy złotówki.

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: tak i taka jest cały czas jest idea. Jesteśmy po spotkaniach z wójtami, ja jestem w ciągłym kontakcie, bo oni teraz to przyjmują na sesjach dopiero styczniowych i Wójt Gminy Udanin, i Miękini, i Malczyc. Także podpiszą na koniec stycznia porozumienie partnerskie, które potwierdzi te ustalenie nasze, że Powiat Średzki daje wkład w postaci dofinansowania tylko i wyłącznie.

Wicestarosta: dobrze, czyli jeszcze raz,  rozumiem, że po analizie i tutaj z wydziałem IZPO, najlepszym rozwiązaniem jest: pierwsze, przesunąć jak gdyby, czy zmienić formę przetargu z jednorocznego na wieloletni, czyli tak naprawdę 2 lata..

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP:  tak i odbiór około sierpnia przyszłego roku, czyli po wyborach.

Wicestarosta: tak, ale  to jest mało istotne akurat.  Dwa: w przypadku tej „konstrukcji”, niezagrożona jest tylko inwestycja na Miękini, którą można wykonać w tym roku, taki zapis w przetargu mógłby się, czy będzie zapis w przetargu wieloletnie czyli jednoroczne zadanie?

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP:  w przetargu byłoby wieloletnie, ale chyba każdą część byśmy opisali odrębnymi terminami.

Edyta Ziemichód kierownik Wydziału IZPO: dlatego ja tutaj, jeżeli mogę zabrać głos, po prostu powiedziałabym tak, że w zależności, to wszystko zależy od tego co Marcin mi powie, jakie są decyzje i Zarządu i tego Polskiego Ładu. Jeżeli rzeczywiście będzie można określić to wcześniej w częściach i każda część będzie mogła się skończyć w innym terminie, to ja już rzeczywiście w tym przetargu muszę wskazał, że Miękinia tylko do 12 miesięcy, a pozostałe 18 czy 19. To już musimy wiedzieć na etapie ogłoszenia. Tylko nie wiem czy ja bym teraz mogła już zabrać głos, bo chodzi mi o najważniejsze kwestie właśnie. Analizowałam tą sytuację, którą Marcin i Bogdan wyszczególnili o tych kanalizacjach. To jest najważniejsza sprawa przy tych inwestycjach. Ja już analizowałam to i tak myślę sobie, żeby to nie rozłożyć tych inwestycji, to ja w przetargu już powinnam, muszę, moim zdaniem wskazać, że, my oczywiście ogłaszamy przetarg i tak dalej, wykonawca wejdzie na budowę, ale wcześniej będzie robiona kanalizacja na danych gminach. Ja już wtedy muszę podać okres w jakich będzie robiona ta inwestycja, ta kanalizacja, bo wykonawcy zaraz będą się pytać dlaczego. Dlatego, że po podpisaniu umowy my musimy przekazać plac budowy i żaden wykonawca nie przejmie placu budowy jeżeli wie, że ktoś inny będzie, bo ma odszkodowawczość, bo wszystko na niego tylko spada. To tu będzie problem. I później odstąpi od umowy, to nam to też nic nie da. Zostanie zagrożony Polski Ład. Ja myślałam, tak sobie myślę, że jeżeli wszystko jest w takich, ktoś coś mówi, ktoś coś pisze, ktoś o coś się ubiega, a my dalej nie wiemy czy rzeczywiście będzie to robione, bo Gmina Udanin słyszę właśnie „zaprojektuj i wybuduj”, to sami wiemy jak to wygląda w czasie, że moja propozycja jest taka, że ja przed przetargiem chciałabym wystąpić tutaj, żeby Pan podpisał takie pismo Panie Starosto do Gminy Malczyce i Gminy Udanin, że proszę o wskazanie terminu realizacji tej właśnie inwestycji kanalizacji, w jakim terminie oni chcą realizować i ja ten termin, bo dla mnie jest wiążący,  bo ja to będę musiała wpisać właśnie do przetargu, żeby wykonawca stając do przetargu wiedział, że on rzeczywiście podpisze umowę, ale on do września nic nie będzie mógł zrobić. To też dla niego jest ważne, bo wtedy i koszty będą inne jego, bo będzie wiedział, że przez pół roku nie będzie opłacał pracowników, składek i tak dalej, będzie mógł robić inną robotę, ale i sobie wyliczy, że jak wejdzie w październiku to on spokojnie sobie do sierpnia skończy, bo to też nie sztuka. A jak na przykład przeciągnie się, „zaprojektuj- wybuduj”, różne to są sytuacje, jak przeciągnie się na przykład do stycznia czy do lutego i jak zostanie mu 4 miesiące? To on wtedy tego nie zrobi, musimy też to przewidzieć, że on, bo to będzie z naszej winy i wtedy on wystąpi do nas z wnioskiem o przedłużenie i co my wtedy zrobimy? Powinniśmy mu przedłużyć, ale tutaj ja nie wiem co z tym Polskim Ładem właśnie. Słuchajcie, to naprawdę są ważne kwestie, bo ja myślę że wiadomo, pisze się oficjalnie, że tu nie wejdzie itd., ale oni są w stanie to przyjąć, przeanalizować, ale muszą wiedzieć, a będą pytania jak tak piszemy od razu czy będzie możliwość przedłużenia, będą na pewno pytania. Już musimy przygotować się na to czy będzie możliwość przedłużania i że jak tak, to do kiedy? Czy zrobisz to jako 12 miesięcy, czyli tak puścić tak samo? Dłużej na pewno musi być, tak jak tu Marcin mówi do sierpnia, bo to w życiu 12 miesięcy się nie zrobi drogi wraz z kanalizacją, gdzie nie my robimy tylko w ogóle inna gmina, bo my nie będziemy mieć wpływu na to.

Sekretarz: ja rozumiem, jeżeli pójdzie się w stronę  tego wydłużenia, powiedzmy do sierpnia, do września 2024, to wszelkie zwiększenia kosztów z tego tytułu, waloryzacyjne i inne, wszystko biorą na siebie gminy…

Edyta Ziemichód kierownik Wydziału IZPO: …ale przy której inwestycji?

Sekretarz: …przy naszej drogowej, bo ceny mogą wzrosnąć materiałów, oni mogą sobie postojowe zapłacić. Ty Marcinie powiedziałeś, że gminy podejmują uchwały odnośnie czego? Sfinansowania, ale jakiego? Wszystkie koszty… my nie znamy tych kosztów, dopiero przetarg pokaże, ale jednocześnie ponoszą wszystko…

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: …musimy wszystko zmodyfikować, umowy partnerstwa…

Wicestarosta:…techniczne pytanie, o ile Gmina Malczyce, tu mamy sprawę raczej jasną, że kanalizacja i wodociągi to są w pasie samej drogi robione, bo nie ma gdzie tego umiejscowić, czyli w ulicy Sienkiewicza. Natomiast jeżeli chodzi o Pielaszkowice, czy tam w ogóle bierze się  pod uwagę inny przebieg kanalizacji? Czy to jest w ogóle możliwe?

Bogusław Nowak zastępca kierownika Wydziału IZPO:  główne nitki kanalizacji idą naszymi drogami, kwestia jest tylko tego typu czy one będą szły środkiem drogi czy w bocznym kanale przy drodze, ale to wszystko będzie w naszym pasie. Także tutaj na pewno będą z robotami drogowymi kolidować bardziej lub mniej w zależności od tego gdzie im się uda tę trasę zaprojektować i przeprowadzić.

Wicestarosta: dobrze, to teraz tak, Malczyce. Mówimy o skróceniu jak gdyby o 500 m to są te kluczowe…

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP:  …czyli od ostatniego budynku zamieszkałego, bo było wcześniej w projekcie do zjazdu…

Wicestarosta: dobrze, ale początkowa faza inwestycji Gminy Malczyce to jest początek ulicy Sienkiewicza i tam cały czas ja miałem w głowie, że to chodzi o ok. 300 metrów …

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: tak.

Wicestarosta: i czy nie prościej byłoby wyłączyć tego odcinka, wyłączyć go po prostu z realizacji Polskiego Ładu i te 300 czy 400 m po prostu przesunąć, żeby zachować 1750 m jak gdyby z tego wniosku?

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: nie, te 1750 m jest przez to, że dodajemy ścieżkę rowerową, skracamy.

Wicestarosta: ile było w ogóle we wniosku?

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: 1750…

Wicestarosta:  i 1750 dotyczyło ulicy Sienkiewicza plus chodniki. Ale chodnika nie było 1750. Dobrze, i teraz modyfikacja, czyli nasz wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego będzie dotyczył skrócenia drogi. Zamiast skrócenia drogi dołożenie ścieżki rowerowej.

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: tak.

Wicestarosta:  pytanie teraz czy, ale tutaj już nie ma dalszej kolizji, czy mówimy o kanalizacji na całej długości ul. Sienkiewicza..?

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: o wodociągu na całej długości …dlatego ten termin … jedynym rozwiązaniem tego problemu jest termin, bo po pierwsze Wójtowi Gminy Malczyce zależy na tym, żeby zrobić to 300 m drogi i żeby to było zrealizowane przez nas, po drugie zależy mu na tej ścieżce rowerowej, a po trzecie chce wymienić ten wodociąg, który nie da się wymienić w trakcie…

Wicestarosta:  skąd wyszedł temat wymiany wodociągu na całości jak była tylko mowa na zakręcie, czyli początku  ulicy Sienkiewicza?

Bogusław Nowak zastępca kierownika Wydziału IZPO: może ja powiem. Rozmowy toczyły się na temat 300 m kanalizacji na początku ulicy Sienkiewicza…

Wicestarosta:  tak, ja na tym etapie jestem…

Bogusław Nowak zastępca kierownika Wydziału IZPO: tak, i to było ustalone, mieli w styczniu zacząć robić, jeszcze póki co nie zaczęli. Natomiast w trakcie rozmów już jakby przy wstępnym ustaleniu, że te 300 robią, gdzieś pod koniec grudnia pojawił się temat, słuchajcie to trzeba było…

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: bo mają wiele awarii…

Bogusław Nowak zastępca kierownika Wydziału IZPO:…awarii, dlatego wodociąg też trzeba wymienić.  Mówię, to nie jest jeszcze jakieś kompletne, oni tak naprawdę, Wójt Malczyc do końca jeszcze nie wie, który odcinek wodociągu musi wymienić na cito, bo mu się rozsypuje, dlatego my tu rzucamy hasło cała ulica Sienkiewicza. Jeszcze do końca nie ma tego skonkretyzowania…

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP:  dlatego wskazane jest pismo takie jak Edytka mówi, żeby określili termin i zakres, zwłaszcza, że Gmina Malczyce chce uzyskać na ten zakres dofinansowanie z WFOŚ a jak dofinansowanie to przetarg, a jak przetarg to czas…

Edyta Ziemichód kierownik Wydziału IZPO: ja się boję jednej rzeczy, bo „zaprojektuj-wybuduj” to jest fajne dla nas, tak jak szybko robimy, pozbywamy się problemu, ale w wykonawstwie jest to naprawdę problem i ja się boję pewnej rzeczy, że bo tutaj Marcin tak uspokaja, że do września, tak mówisz spokojnie do września, a nie wiem czy to się nie przeciągnie do przyszłego roku, bo różnie to może być, to jest jednak kanalizacja i ja się boję, że później jak wykonawca wejdzie na drogę, bo będzie mógł wejść na drogę, a będzie luty, będzie mróz, nie będzie mógł zrobić, a my udamy, że nie przedłużymy to odstąpi. I jak odstąpi od umowy, to teraz ja muszę zrobić następnie przetarg szybko i to jest cały Polski Ład, tego się boję…

Wicestarosta: to pytanie moje dotyczy Marcin, czy bo jest możliwość zmiany? Tak, zawsze jest, przy każdym programie i teraz uwaga, czy obliguje nas ten 15 marzec czy my możemy z ogłoszeniem przetargu też poczekać kilka miesięcy?

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: nie, najgorsze, że obliguje nas 15 marca, najpóźniej musimy do BGK napisać, że ogłosiliśmy przetarg, ale jeżeli chodzi o ten termin o którym Edytka mówi, to nie musi być sierpień, to może i wrzesień, październik. Jeżeli dane inwestycje, zgodzimy się na inwestycję wieloletnią…

Wicestarosta: do końca 2024 na przykład…

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP:  możemy dać, to jest nasza decyzja już…

Wicestarosta: tylko gorszą rzeczą jest i to zauważył Sekretarz i Edyta sugeruje, jeżeli my 15 marca ogłosimy przetarg to my musimy mieć wszystko połapane, to po pierwsze, po drugie jaka firma, tak, da w tym roku, w marcu na przykład, propozycję jakąś finansową, wiedząc, że dostanie, powiedzmy 50%, a nie będzie mógł wejść w tym roku, musi poczekać do września, października z realizacją inwestycji drogowej, a jeszcze w głowie ma to, że przesuniemy termin do końca 2024,leżymy, po prostu leżymy…

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: …podniosą stawkę, będzie to dużo droższe i będą jeszcze mieli możliwość waloryzacji, bo będzie umowa…

Sekretarz: ale jeżeli to wszystko przerzucimy na gminy, to wtedy musimy mieć naprawdę obwarowane, że jak im wzroście o te 5%, tak naprawdę, w konsekwencji okaże się, że kwotowo powiem, że to jest milion, a zrobi się z tego 2,5 miliona…

Wicestarosta: dobrze, pytanie moje inne, bo tutaj my podajemy numery dróg, tak. Pielaszkowice to jest jeden numer drogi..?

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: …tam są dwa numery drogi. Trzeci nr dodaliśmy…

Wicestarosta: …jak trzeci nr dodaliśmy?...

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: …rozszerzenie zakresu jest o trzecią drogę, o te 378 m na 2076…

Bogusław Nowak zastępca kierownika Wydziału IZPO:…Sokolniki…

Wicestarosta: to jest pomysł Wójta rozumiem, tak? Więc bierze on to na siebie?

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: tak.

Wicestarosta: ale to jest cały czas nr drogi 2085 Pichorowice-Pielaszkowice, tak?

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: nie, to jest 2076.

Sekretarz:… Wójt planuje 378 m…

Wicestarosta:  …teraz robimy  Pichorowice, tak? Do końca miejscowości i mieliśmy iść dalej, ale czy my…

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: …teraz robimy Pichorowice, do końca, a będziemy robić odcinek Pichorowice – Pielaszkowice, do końca Pielaszkowic, droga 2085,  tak, i jeszcze na Sokolniki do mostku, to jest to rozszerzenie zakresu na Sokolniki.

Wicestarosta:  czy… nie wiem… teoretyzuje, czy jesteśmy w stanie robiąc tylko i wyłącznie drogę poza miejscowościami zachowując kilometry? Rozumiecie? Robimy kilometry od Pichorowic, od końca miejscowości do znaku Pielaszkowice. Zostawiamy Pielaszkowice, które są istotne i będzie zmiana i wodociągu i tak dalej i później lecimy od Pielaszkowic w stronę granicy z Gminą Kostomłoty w stronę Mieczkowa.

Bogusław Nowak zastępca kierownika Wydziału IZPO: troszkę inaczej, bo już w tym etapie jest przewidziane połączenie Pielaszkowic z Pichorowicami kanalizacją tłoczną więc to też może być jakaś kolizja, bo oni tego tłocznego nie zrobią póki nie zrobią kanalizacji w Pichorowicach, w której się teraz grzebią. Więc to może być tak naprawdę na tym zadaniu jedyny odcinek, który jest zupełnie czysty i w tej chwili niczym nie obciążony, to jest od Pielaszkowic do Gościsławia, a to jest koniec tego zadania i tylko ten odcinek tak naprawdę jest nieobciążony tymi kanalizacyjnymi robotami.  Natomiast cały odcinek jest…

Wicestarosta:… czy w tej inwestycji jest droga 2942?

Bogusław Nowak zastępca kierownika Wydziału IZPO: tak…

Wicestarosta: ile mamy kilometrów w ogóle na Udaninie w tym zadaniu?

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP:  1810 m…

Wicestarosta: z Pielaszkowic do Gościsławia jest ile…?

Bogusław Nowak zastępca kierownika Wydziału IZPO: …no coś koło 1,5 km…

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP:  tak, tylko tu problemem jest to, że Gmina Udanin daje 100% wkładu własnego i tak jakby, jak ona się nie zgodzi to my nie zmienimy tego…

Wicestarosta:…to skupmy się teraz na Udaninie, tak? Doskonale wszyscy jak tu siedzimy zdajemy sobie sprawę z tego, że przez „zaprojektuj- wybuduj” może się wszystko wywrócić, może być problem z wyłonieniem wykonawcy, wszystkie inne plagi egipskie, a prawo Murphy’ego mówi, że jak się coś ma zepsuć to się i tak zepsuje. Więc zakładając czarny scenariusz, a doprowadzając do tego, żeby zrealizować Polski Ład po prostu spróbować przy zmianie, nie ma zmiany numeracji drogi, ale zachowujemy ilość kilometrów, tak? Po prostu musimy w tej sytuacji odpuścić sobie od miejscowości Pichorowice przez całe Pielaszkowice, niech Gmina robi kanalizację, wodociągi, co tam chce. Nasza, jako zarządcy drogi, będzie decyzja o odtworzeniu tak naprawdę nie po śladzie tylko po całości i podejrzewam, że powinien wtedy w swoim przetargu też zawrzeć to Wójt Płaziuk, tak, i tak naprawdę mamy temat z głowy, ale żeby zachować i robić tylko drogi poza miejscowościami, nowe nakładki i tak dalej. Czyli Pielaszkowice- Gościsław nawet pociągnąć do końca tej drogi 2942 do granicy powiatu, tak? To samo spróbować zrobić w Malczycach, tylko Malczyce będą najgorsze w tym zakresie, bo kanalizacja i wodociągi są akurat w nazwie zadania, bo ulica Sienkiewicza. Więc nie wiem, bez udziału wójtów tutaj na spotkaniu i całego Zarządu nie rozstrzygniemy tego. Teraz dowiadujemy się o zagrożeniach, tak, są bardzo realne i te zagrożenia spowodują, że po prostu ten kartonik, który tutaj wisi będzie sobie po prostu, możemy go sobie dać ad akta. Nie zrealizujemy tego zadania w ogóle, a przy okazji też zadania, które jest akurat czyste, w sensie bez żadnych problemów na Gminie Miękinia. To wszystko jest powiązane, więc trzech wójtów jest tu potrzebnych, czy przepraszam dwóch wójtów i burmistrz, żeby ustalić co robimy, no bo innego wyjścia nie ma. Wkopiemy się przy tych kanalizacjach i tych wodociągach. Jeżeli mamy napisane ile jest w zakresie tego wniosku, który złożyliśmy do Polskiego Ładu chodników na Gminie Udanin, ile jest?

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP:  na Gminie Udanin jest chodników 800 m, ale zakres można zmieniać.

Wicestarosta: to praktycznie w całych Pielaszkowicach, ale zakres moglibyśmy zmienić, czyli, uwaga…

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP:  …zakres można w 100% zmienić…

Wicestarosta: …jeżeli chodzi o przesył, to co mówisz, między Pichorowicami a Pielaszkowicami …

Bogusław Nowak zastępca kierownika Wydziału IZPO: jest mniejsze zagrożenie, ale też jest…

Wicestarosta: ale można zawsze, bo poza miejscowościami możemy, poza terenem, nie w samej drodze, tylko możemy gdzieś w pasie drogi, gdzieś z boku, ja wiem że to będzie poszatkowane, ale żeby ratować program róbmy nakładki poza miejscowością gdzie się zgadza numer drogi, tak, i pojedziemy do tego Gościsławia. Czy Gościsław w ogóle jest w zakresie…?

Bogusław Nowak zastępca kierownika Wydziału IZPO: nie, tylko do krzyżówki, przed Gościsławiem…

Wicestarosta: ale czy brany… czy tam też są jakieś roboty dotyczące kanalizacji? Chyba nie?

Bogusław Nowak zastępca kierownika Wydziału IZPO: nie, na dzień dzisiejszy nie mam takiej wiadomości.

Wicestarosta: czyli, słuchajcie, Udanin. Wyłączamy miejscowość Pielaszkowice, niestety wójt sobie szykuje kanalizację, wodociągi, my wydajemy mu, jak najbardziej, zgodę na zajęcie pasa i tak dalej… wbudowanie w nasz majątek tej infrastruktury jednocześnie zaznaczając, że Panie Wójcie wykonawca, których to skończy odtworzy nawierzchnię drogi po całości, nie po śladzie.  My to już ćwiczymy i tak się zgadzamy. Natomiast całą tą inwestycję przesuwamy poza miejscowość i robimy ile się da, żeby zachować metry kwadratowe, kilometry samego asfaltu. Po tej inwestycji w samych Pielaszkowicach za rok, za dwa wrócimy z programem na przykład chodnikowym i wtedy mając już dokumentację dotyczącą chodników, wspólnie z Gminą zrobimy chodnik za dwa czy trzy lata w danej miejscowości, ale jednak Gmina uratowała. Teraz Miękinią nie musimy się zajmować, bo jest wszystko jak gdyby uzgodnione. Malczyce, co zrobić z Malczycami? Jeżeli wejdzie w drogę, tak, to może, uwaga, zrobić tak, robimy chodnik przy ulicy Sienkiewicza, tak, 800 m czy 900 m chodnika, czyli cała Sienkiewicza w zadaniu jest zrobiona. Zostawiamy drogę, bo w drodze jest wodociąg, jest kanalizacja i teraz żeby zachować, oprócz tego wójta propozycja dotycząca ścieżki, bo ona jest poza jak gdyby ulicą Sienkiewicza i robimy drogę od tyłu, od granicy w stronę stacji do papierni, ile się da, tak, i później nie wiem…

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: … ja mam pomysł, ale czy oni zdążą, bo teraz jest ogłoszony nabór z tzw. Funduszu Rozwoju Dróg…

Wicestarosta: tak,  dlatego się ruszyły gminy i już jest wniosek Wójta Udanina żebyśmy skorzystali z Lusiny…

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: jest nabór na remonty, gdzie premiowane będą odcinki dróg, które były zgłoszone do powodziówek, a Sienkiewicza była i po prostu złożyć wniosek. On będzie oceniany pół roku, puścić przetarg i realizacja w przyszłym roku…

Wicestarosta: …Wójt skończy kanalizację w tym roku, wodociągi, my zrobimy… czy jest ingerencja akurat jeżeli chodzi o kanalizację i wodociągi w same chodniki na ulicy Sienkiewicza?

Bogusław Nowak zastępca kierownika Wydziału IZPO: kanalizacji nie, natomiast wodociąg nie odpowiem jednoznacznie, bo nawet sam Wójt do końca nie deklarował gdzie ten …

Wicestarosta: ale łatwiej jest robić, rozebrać kostkę, która będzie zrobiona na nowo, wbudowana i później budować i poprawić niż pruć asfalt i to może w taki sposób to zrobić i uratujemy program i zrobimy jednoroczny i do końca tego roku zrobimy co się da. W Udaninie poza miejscowościami, sama nakładka, tak, zachowując …

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: …ale oni się nie zgodzą…

Wicestarosta: …no ale trzeba spróbować …

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: … ja myślę, że powinniśmy zrobić tak, że Edyta  wystosuje do nich zapytanie, a też równocześnie zaprosimy ich po odpowiednich …

Wicestarosta: …przewalanie się pismami nic nie da. Musi Starosta poprosić i to w trybie pilnym trzech włodarzy na przykład na poniedziałek albo już na tą środę, tak, i musimy się tu zamknąć i to ustalić i oni też mają świadomość, że mogą przewrócić cały program, bo to wszystko…,bo moim zdaniem apetyt rośnie w miarę jedzenia. Nagle sobie przypomniano o kanalizacji, o wodociągach i tak dalej, bo się pojawiły fundusze. To chyba ludzie to też zrozumieją, tak…

Edyta Ziemichód kierownik Wydziału IZPO: Panie Starosto, apropos tego co Wicestarosta mówi, tego spotkania, to właśnie dobrze by było, bo do mnie też już dochodziły słuchy, że ktoś tam wpadnie w Udaninie na kanalizację, to on wie, że to jest 2- 3 miesiące roboty i tak dalej…

Wicestarosta: …nie zrobi tego…

Edyta Ziemichód kierownik Wydziału IZPO: no więc właśnie o to chodzi, dlatego ja powiedziałam, że to ja muszę mieć czarno na białym, że ktoś powie, że 2-3 miesiące, bo przecież to są rzeczy nierealne.

Starosta: to teraz najważniejszym zadaniem moim i waszym przy okazji jest to, żeby przekonać gminy i żeby tak zadziałać i takich argumentów użyć, żebyśmy tego dokonali. No wiem, że to będzie trudne. Na pewno pismami tego nie załatwimy, to  Sebastian musimy robić, to co mówisz, musimy się zamknąć i nie wychodzimy póki nie ustalimy …

Edyta Ziemichód kierownik Wydziału IZPO: … nie ma czasu, to już połowa miesiąca…

Starosta: i powinniśmy uświadamiać, że słuchajcie jeżeli czegoś nie zrobimy, to wyłożymy się wszyscy…

Edyta Ziemichód kierownik Wydziału IZPO: ja muszę mieć czas na przygotowanie dokumentacji. To też nie jest tak, że Marcin da mi o 12, a ja o 15…

Wicestarosta: całe Pielaszkowice mają, nie wiem, 700 m…

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: …800 m …

Wicestarosta: …jeżeli, bo to są dwa numery dróg, bo to jest tak naprawdę …

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: … jak robimy zmiany, to robimy wszystkie w tym momencie …

Wicestarosta:… dobrze, ale Pichorowice- Pielaszkowice w stronę Mieczkowa, to jest jeden numer i później mamy tak naprawdę Pielaszkowice - Gościsław to jest kolejny numer… dokumentacje i tu mamy i tu mamy, i wyłączamy miejscowość, do której musimy wrócić i to będzie na przykład no jakieś zobowiązanie na następną kadencję, że wrócimy do skończenia chodników w miejscowości Pielaszkowice, mając dokumentację, mamy wszystko, tak, a firma która wejdzie na kanalizację ma święty spokój, zrobi i odtworzy jezdnie po całości, tak. Ludzie są zainteresowani, żeby nie było dziur i tak dalej i tak dalej, a do chodników wrócimy i robimy po prostu te odcinki ile się da. W stronę Kostomłotów  z granicą, czyli do Mieczkowa, tak, mamy w jedną stronę, nie wiem czy tam jest akurat policzone to, ale jestem przekonany, że jesteśmy w stanie to szybko tak przeliczyć, żeby obliczyć kilometry samej nakładki poza miejscowościami.

Bogusław Nowak zastępca kierownika Wydziału IZPO: czy nakładka,  poszerzenia poboczy, tak jak robimy to, jednak już chcemy doprowadzić do jakiegoś ładu…

Sekretarz:  to jest tak naprawdę skrót zgód włodarzy gmin, czy gmin, powiem tak, bo to też Rady o tym też decydowały, co do tych cięć, wydłużeń i tych potencjalnych kosztów które my dzisiaj będziemy znali, ale co do tego zakresu, ale jeżeli coś się pojawi no to wtedy muszą być w umowie przygotowane odpowiednie zapisy.

Wicestarosta: …ale to jest, to się nie uda, to my już wiemy, ja to też czuję a robienie… i wtedy… słuchajcie jeżeli tak ustalimy i tak samo zrobilibyśmy w Malczycach, tak, robiąc chodnik na ulicy Sienkiewicza i przesuwając po prostu drogę, numer drogi i ilość kilometrów…

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: …zgłaszając do remontu z tego …

Wicestarosta: …a ją zgłosimy później już, po całej inwestycji w ulicy Sienkiewicza jeżeli chodzi o wodociągi, wymianę instalacji, wszystko i wracamy do tego po prostu albo tak samo jak w Udaninie firma, która to wykonała, a z tego co słyszałem ma to wykonywać MUK, to nie wierzę, że odtworzą, no bo nie odtworzą tego, więc to jest takie rzeźbienie za przeproszeniem…

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: … tak, pół roku już rzeźbimy...

Wicestarosta: …a  jeżeli nie da się przesunąć terminu ogłoszenia przetargu, jeżeli jesteś przekonany, że to jest 15  marzec to jesteśmy ugotowani, to albo rezygnujemy, ale wtedy też mamy kolejnego wroga w postaci Gminy Miękinia, bo powiedzą, ale niby dlaczego? A nie da się wyłączyć tego jednego zadania, a reszty nie robić. Tak, bo jest to wszystko rozwiązane, bo to było złożone na jednym wniosku. Więc Wójtowie Malczyc i Udanina muszą pójść na ustępstwa. I wtedy jesteśmy w stanie zrobić w jednym roku, ogłosić wykonawstwo, rozliczyć do końca tego roku, a oni niech sobie w miejscowościach robią kanalizację, niech sobie PFU robią, postarają się o pozwolenia na budowę i tak dalej…

Sekretarz:…ale co w sytuacji kiedy powiedzą, wiem, bo tu to jest sprawa rozsądkowa, ale jak powiedzą…

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: …będzie przedłużony ten przetarg na realizację, waloryzacja…

Wicestarosta: …to wtedy opcja atomowa, to co mówił sekretarz, dobrze tylko Edyta musi mieć dokładnie rozpisane, przesuwamy na 2 lata inwestycje, do końca 2024, a gminy biorą na siebie wzrost kosztów, wszystkiego i tak dalej… Tylko są te dwie możliwości.

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: … to na poniedziałek byśmy ich zaprosili?

Wicestarosta: za szybko chyba, dzisiaj jest czwartek, na środę może?

Edyta Ziemichód kierownik Wydziału IZPO: …na pewno to nie będzie jedno spotkanie…

Starosta: …wtorek, albo środa…

Sekretarz: …zróbmy w poniedziałek, a w środę może to wreszcie spuentujemy…

Starosta: Panie Marcinie,  napisze Pan maila, a ja zadzwonię do każdego z Wójtów i zaproszę, tylko godzinę ustalmy…

Bogusław Nowak zastępca kierownika Wydziału IZPO: …wszystkich trzech, żeby Pan Burmistrz miał świadomość jakie zagrożenia ma wśród partnerów…

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: … bo równocześnie pewnie będą chcieli rozmawiać o tym programie co jest ogłoszony na remonty. Jako Powiat możemy dwa wnioski złożyć na remonty, ale remonty to jest nowość, muszą być finansowane z kosztów bieżących…

Sekretarz: … ja powiem tak…

Skarbnik: … i dokładają ze swoich pieniędzy…

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: …to muszą być takie małe zadania, a nie duże bo jak to z kosztów bieżących no to …

Wicestarosta: … to już widzę, Lusina jest bardzo małym zadaniem…

Sekretarz: … ale są jeszcze Kostomłoty, przepraszam, że to powiem, i Środa Śląska. To jeżeli Środy Śląskiej nie ma, bo nie będzie współfinansowania, no to nie zapominajcie o Kostomłotach…

Wicestarosta:…poczekaj, wróć… jeżeli to jest prosty program to teraz ja jako przedstawiciel okręgu wyborczego numer jeden chciałbym złożyć taką propozycję Burmistrzowi Środy Śląskiej dotyczącej Wrocisławic, bo to jest prosta robota. Brakuje nam 400 m drogi we Wrocisławicach i on cały czas twierdził, że daje połowę. Zaproponujemy, połowa to jest to co uzyskamy z dofinansowania, a druga połowa Gmina Środa Śląska. Nie mamy pieniędzy, każda inna gmina, tyle, że my możemy złożyć dwie propozycje i dlatego proponowałbym wystąpić, nie ma żadnej inwestycji zaplanowanej na Kostomłoty, a na pewno znajdzie się jakiś odcinek drogi za 300- 400 tys. Nasz wkład to jest połowa, druga strona Gmina Kostomłoty 50% i to samo w sprawie Wrocisławic, Środa Śląska, to co uzyskamy z dofinansowania to jest nasz wkład, reszta Gmina Środa Śląska. Jeżeli nie zechcą i to szybko trzeba zrobić i wystąpić z propozycją no to wtedy wrócimy do Malczyc czy do Udanina czy do Miękini,  ale musimy mieć, musimy być uczciwi wobec dwóch innych gmin.

Sekretarz: już Wójt Udanina wczoraj złożył…

Wicestarosta:…złożył, bo jest czujny, bo już o tym programie mówił, czy coś tam wspominał, wiedział wcześniej i wrzucił Lusinę, tylko Lusina to jest prawie 3 mln, a ile tam można dostać finansowania?

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: …50%...jest plotka, że powodziówki 80%...

Wicestarosta:…plotka, ale nawet jeśli… to nie stać nas na 10% wkładu.

Skarbnik: nie, my niczego nie dokładamy, to gminy dokładają, jeśli tym bardziej z bieżących, to nie przejdzie…

Wicestarosta:… dla świętego spokoju, jeżeli chodzi o Środę Śląską to i uczciwości, to trzeba tak zrobić, wystąpić do Burmistrza, tak, do wiadomości sołtys, radny, że mamy propozycję, proszę bardzo i koniec…

Starosta:… to słuchajcie są jeszcze jakieś uwagi, pytania do tego?

Sekretarz: …coś jeszcze chcecie dodać?

Edyta Ziemichód kierownik Wydziału IZPO: nie.

Wicestarosta: dobrze, czyli poniedziałek, nie wiem 9?

Sekretarz:  czy spotkanie zarządu … Panie Starosto…

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: …wysyłamy maila…

Starosta:… tak Zarządu…Panie Marcinie mail, a ja dzisiaj jeszcze postaram się do wszystkich trzech zadzwonić..

Sekretarz: …czyli to nie ma charakteru posiedzenia Zarządu, spotkanie z członkami Zarządu, plus nasi merytoryczny..?

Wicestarosta:…a wtedy byśmy zrobili, Zarząd byłby w środę, przed sesją i tam byłyby już decyzje.

Sekretarz: … zakładał że tak… musimy coś ustalić…

Wicestarosta:… na małej sali się spotkamy, bo się nie zmieścimy.  To też chciałbym żebyście byli wszyscy…

Starosta:… nie, to oczywiste …

Bogusław Nowak zastępca kierownika Wydziału IZPO: …to jeżeli przejdą propozycję Pana Wicestarosty, całkiem sensowne, to w tym momencie jednak dokumentacyjnie też do tego musimy się przystosować…

Edyta Ziemichód kierownik Wydziału IZPO: … i mieć czas, żeby to przygotować…

Sekretarz: przygotujcie się na ewentualności, które na spotkaniu mogą być, różne mogą być  pomysły…

Wicestarosta:… Bogdan oblicz tylko ilość kilometrów, bo wiesz jak we wniosku, żeby spełnić tylko zakres… to może być taniej nawet dla Gminy, bo jest tylko asfalt, bez rzeźbienia w chodnikach, a do chodników wrócimy kiedyś, na pewno w następnej kadencji, do programu chodnikowego. Tu będziemy akurat robić całą Sienkiewicza. Pamiętacie, że mieliśmy robić chodnik na ulicy Sienkiewicza, też było tyle razy mówione o tym i tak dalej, więc robimy, a drogę zostawiamy, bo jest ważna inwestycja Gminy, bo bardzo jest ważna…

Starosta: … i tak powinniśmy to rozegrać, żeby jednak ich przekonać, dlatego jakby proszę żeby Pani Edyta, Pan Bogdan i Pan Marcin byli bardzo dobrze przygotowani, bo to lepiej wygląda jak nie my tylko merytoryczni pracownicy przedstawiają…

Bogusław Nowak zastępca kierownika Wydziału IZPO: … Panie Starosto, nie planujemy chorować…

Wicestarosta:… a co do tego drugiego programu to moja propozycja jest taka, żeby wystąpić do Kosomłotów z jakąś drogą, Bogdan wymyśl jakąś drogę, jakiś odcinek…

Edyta Ziemichód kierownik Wydziału IZPO: … a chciałam zapytać, bo jakiś czas temu Grzegorz tutaj nam zlecił, że mamy szykować do przetargu, który w tamtym roku nie wypalił, chodnik w Kostomłotach…

Bogusław Nowak zastępca kierownika Wydziału IZPO: … dokończenie chodnika…

Wicestarosta:… tam jest 60 m…

Edyta Ziemichód kierownik Wydziału IZPO: … no i właśnie… ja tego nie mam w budżecie, pytałam czy to jest ustalone, powiedział, że tak, że jest w budżecie 50 tys., oczywiście Pani Ela w budżecie nie miała, bo nie było ustalane no i prawdopodobnie mamy się przygotowywać, że Pan też naciska na to, żeby to było. Ja teraz nie wiem czy mamy się do tego przygotowywać?

Skarbnik: nie Edytko, bo najpierw Gmina Kostomłoty musi podjąć uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego, to jest pierwsze. Jak Gmina to uchwali, podpisze porozumienia, to dopiero my to będziemy wprowadzać …

Edyta Ziemichód kierownik Wydziału IZPO: dobrze, bo to po prostu szkoda czasu, są to rzeczy, które nie wchodzą teraz w grę…

Sekretarz: …ze strony Gminy Kostomłoty na razie w projekcie budżetu jest…

Skarbnik: … dopóki Gmina Kostomłoty  porozumienia nie podpisze, to ja tego nie wprowadzę do budżetu…

Bogusław Nowak zastępca kierownika Wydziału IZPO: … ja do tej dzisiejszej dyskusji  jeszcze chciałbym dorzucić, że z ostatnich moich informacji wynika, że drastycznie poszły w górę ceny wykonawstwa chodników, więc obawiam się, że te 40 czy 50 tys. za ten chodnik to tak naprawdę dzisiaj jest życzenie. O ile wykonawcy w zeszłych latach, powiedzmy jeszcze 1- 1,5 roku temu kostkę, całą kostkę kupowali po 20-25 zł za m² to na dzień dzisiejszy kupują za 60 zł za m² kostki…

Wicestarosta:…  ale czy Kostomłoty o tym wiedzą jako Gmina?...

Skarbnik: …wiedzą…

Wicestarosta:… i mamy to mieć potwierdzone w styczniu?

Skarbnik: …tak, kiedy macie sesję Mariusz?...

Sekretarz: …pod koniec stycznia…

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: … i to pół na pół czy 100 % oni?...

Wicestarosta:…pół na pół…to teraz moja prośba do Bogdana. Bogdan, bo na pewno byłeś we Wrocisławicach, ten program, o którym mówi Marcin, do kiedy jest termin, i tak dalej… żebyśmy na poniedziałek też mieli i poinformowali trzech pozostałych włodarzy, że decyzja nasza jest taka, że składamy w pierwszej kolejności do Gminy Kostomłoty i prosiłbym o wytypowanie odcinka, tylko mówimy o czymś co może kosztować 200 maksymalnie 400 tys., 200 pozyskujemy…

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: …a mamy to wycenione, te Wrocisławice jakoś?...

Bogusław Nowak zastępca kierownika Wydziału IZPO: … nie, to będziemy musieli jakoś oszacować…

Wicestarosta:…400 m tam jest drogi…

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: …nabór jest do 8 lutego …

Wicestarosta:… i ewentualnie Mariusz, no nie wiem, zaproponuj jakiś odcinek drogi powiatowej w Gminie Kostomłoty …

Sekretarz: …jaki odcinek? 400 m około?...

Wicestarosta:… tylko żeby były porównywalne …

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: … km nakładki kosztuje 500 tys. …tak Drazny mówił…

Bogusław Nowak zastępca kierownika Wydziału IZPO: …tak samej nakładki …

Marcin Brzeziński kierownik Wydziału RFP: 500 tys., to ktoś musiałby 250 dać… połowa…

Wicestarosta:… to zróbmy Kostomłoty, no to realizujemy teraz Osiek i być może w stronę Godkowa, ten odcinek, który nam zostanie, poza miejscowością. Przeliczyć szerokość, długość i zobaczyć. Chyba, że bo wtedy Pani Wójt decyduje…

Sekretarz: …Rada…

Wicestarosta:… ale ona zaproponuje, czyli ewentualnie, bo równie dobrze mógłby być to odcinek drogi na przykład Kostomłoty-Piotrowice, koniec  miejscowości, początek cmentarza i jedziemy w stronę Piotrowic i to jest akurat chyba kilometr i pamiętacie, że ta droga była raz powierzchniowo utrwalona, ale ona się trzyma, ale ona już ma z 10 lat. Więc zrobienie na niej nakładki uratowałoby na kolejne 15 lat tą drogę. Więc może coś takiego i wtedy to co do informacji dotyczącej Środa Śląska, to idziemy dokończyć jak gdyby Wrocisławice a tutaj się podzielimy czy zadzwonię do Pani Wójt i zaproponuję, tylko muszę mieć więcej informacji dotyczących tego programu. Jeżeli się nie zgodzą no to wtedy wrócimy do pozostałych trzech gmin. Wiemy na czym stoimy tu, jakie są zagrożenia, to wiemy i dwie możliwości, totalna jazda po bandzie i ryzyko, że się coś nie wydarzy, nie zrobi, ale muszą na siebie wziąć ryzyko gminy. Dwa, robienie w ten sposób tych odcinków, żeby uratować i wtedy jest jednoroczne zadanie…

Bogusław Nowak zastępca kierownika Wydziału IZPO: …tak i wtedy  koszty by nie rosły, bo wykonawcy - oferenci nie musieliby brać pod uwagę ryzyka wzrostu cen przez okres kiedy będą czekać na wejście…

Wicestarosta:…dokładnie…

Starosta: …dobrze, to dziękujemy bardzo.

- informacji wydziału Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu w sprawie oferty redakcji gazety Roland dotyczącej objęcia patronatem programu sportowego „Football po Średzku” emitowanego na platformie YouTube oraz portalu społecznościowym Facebook,

Marcin Brzeziński Kierownik Wydziału RFP

Omówił sprawę.

Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej zapoznał się z informacją Wydziału Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu w sprawie oferty redakcji gazety Roland dotyczącej objęcia patronatem programu sportowego „Football po Średzku” emitowanego na platformie YouTube oraz portalu społecznościowym Facebook i postanowił przeznaczyć na ww. promocję Powiatu Średzkiego kwotę 5 000 zł brutto rocznie.

Za ww. stanowiskiem członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

Za-4         P-0         W-0

- wyrażenia zgody na wykorzystanie środków zaliczkowo otrzymanych z PFRON przed otrzymaniem limitu środków Funduszu na 2023 rok,

Sekretarz

Omówił sprawę.

Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej zapoznał się z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej dotyczącym wniosku o wyrażenie zgody na wykorzystanie środków zaliczkowo otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 257 720,00 zł przed otrzymaniem limitu środków PFRON dla Powiatu Średzkiego na 2023 rok, zgodnie z przedłożoną propozycją PCPR-u i wyraził zgodę na powyższe.

Za ww. stanowiskiem członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

Za-4         P-0         W-0

- uzgodnień projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli ze związkami zrzeszającymi nauczycieli szkół i palcówek oświatowych dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym.

Starosta, Sekretarz i Skarbnik

Omówili sprawę.

Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej zapoznał się z pismem Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia w sprawie uzgodnień projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym i postanowił zaakceptować dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu oraz nowy dodatek funkcyjny dla mentora w wysokości 100 zł, natomiast nie wyraził zgody na podwyższenie pozostałych składników wynagrodzeń proponowanych przez związki zawodowe.

Za ww. stanowiskiem członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

Za-4         P-0         W-0

Ad.4/ Zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu w sprawie:

- podniesienia wysokości wynagradzania dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.

Sekretarz i Skarbnik

Omówili projekt uchwały.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

Za-4         P-0         W-0

Ad.5/ Zatwierdzenie:

- sprawozdania rzeczowo - finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w okresie 2022 roku,

Sekretarz

Omówił sprawozdanie.

Za zatwierdzeniem powyższego sprawozdania  członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

Za-4           P-0               W-0

- porozumienia nr 2/2022 zawartego pomiędzy Powiatem Kępińskim a Powiatem Średzkim w sprawie ponoszenia wydatków na wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej,

Sekretarz

Omówił porozumienie.

Za zatwierdzeniem ww. porozumienia członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

Za-4           P-0               W-0

- analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w 2022 roku w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym.

Sekretarz

Omówił analizę.

Zarząd Powiatu dokonał analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w 2022 roku w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym.

Za zatwierdzeniem ww. analizy członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

Za-4          P-0               W-0

Ad.6/ Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

- przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym

Skarbnik

Omówiła uchwałę.

Za podjęciem przedmiotowej uchwały członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

Za-4         P-0         W-0

- ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej,

Sekretarz

Omówił uchwałę.

Za podjęciem przedmiotowej uchwały członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

Za-4         P-0         W-0

- rozpatrzenia skargi Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Środzie Śląskiej na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej.

Sekretarz

Omówił uchwałę.

Za podjęciem przedmiotowej uchwały członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

Za-4         P-0         W-0

- zaopiniowania propozycji zaliczenia działek w obrębie geodezyjnym Mieczków, gmina Kostomłoty do kategorii dróg gminnych,

Sekretarz

Omówił uchwałę.

Za podjęciem przedmiotowej uchwały członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

Za-4         P-0         W-0

- zaopiniowania propozycji zaliczenia działek w obrębie geodezyjnym Brzezina, gmina Miękinia do kategorii publicznej drogi gminnej,

Sekretarz

Omówił uchwałę.

Za podjęciem przedmiotowej uchwały członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

Za-4         P-0         W-0

- zaopiniowania propozycji zaliczenia działki w obrębie geodezyjnym Wróblowice, gmina Miękinia do kategorii publicznej drogi gminnej,

Sekretarz

Omówił uchwałę.

Za podjęciem przedmiotowej uchwały członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

Za-4         P-0         W-0

Ad.7/ Sprawy różne.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej.

Protokół sporządziła:                                   PODPISANE PRZEZ:

Kamilla Wilańska

Krzysztof Szałankiewicz

Sebastian Burdzy

Józef Chabraszewski

Czesław Kaczmarek

Elżbieta Czarnota

Mariusz Żałobniak