Środa Śląska.17.01.2012 r.

IZPO.272.1.2012

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na remont drogi powiatowej nr 1607D relacji Gałów-Ratyń.

Na podstawie art.38 ust.1,2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) – w związku z zapytaniami oferentów Zamawiający  wyjaśnia i modyfikuje SIWZ w następujący sposób:

I. WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Pytanie 1:  Czy inwestor przewiduje ułożenie siatki przeciwspękaniowej na poszerzeniach jezdni?

Odpowiedź 1: Nie przewiduje się układania siatki wzmacniającej na poszerzeniach

Pytanie 2:  . Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem a projektem wykonawczym dotyczącym czyszczenia przepustów. (w przedmiarze brak pozycji czyszczenia przepustów).

Odpowiedź 2: Czyszczenie przepustów należy uwzględnić w zakresie czyszczenia rowów, zgodnie z dokumentacją

Pytanie 3:  Proszę o wyjaśnienie po czyjej stronie leży opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz czy istnieje możliwość zamknięcia drogi na czas realizacji zadania?

Odpowiedź 3: Organizacja ruchu zastępczego (zgodnie z zapisami siwz) jest w całości (łącznie z projektem) po stronie Wykonawcy. Nie dopuszcza się całkowitego zamknięcia drogi na czas prowadzenia robót. Prace należy wykonać przy częściowym wyłączeniu z ruchu pasów (ruch wahadłowy na odcinkach o długości ustalonej z zarządzającym ruchem). Ewentualnie dopuszczalne będzie zamknięcie odcinkami na całej szerokości drogi w okresie kładzenia warstwy ścieralnej nawierzchni po uprzednim przedłożeniu projektu organizacji ruchu zastępczego ,  uzgodnieniu z przewoźnikami publicznymi i uzyskaniu zgody od zarządzającego ruchem.

Pytanie 4. W przedmiarze robót, w pozycji 5: „Mechaniczne karczowanie pni...” obmiar wynosi 5 szt. Z planu sytuacyjnego wynikają inne ilości drzew do wycięcia (karczowania). Prosimy o podanie jaką ilość drzew Wykonawca ma wykarczować podczas realizacji.

Odpowiedż 4:. Nie przewiduje się wycinki drzew, jedynie usunięcie (wykarczowanie) starych korzeni po usuniętych drzewach w ilości zamieszczonej w przedmiarze.

II. MODYFIKACJA SIWZ

Ponadto Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia  27 stycznia 2012 roku. Godziny pozostają bez zmian.

W związku z powyższym skreśla się daty 20 stycznia 2012r. a w te miejsca wpisuje się daty 27 stycznia 2012r. w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. XVIII ust.1 i ust.2 pkt .a oraz w pkt. XX.

sporządził/ła:

E. Ziemichód

B.Nowak

zatwierdził i podpisał:

Starosta-Sebastian Burdzy